# reparaYa — Plan de MVP

Sep 26, 2026 · @Ciberpelotudo

## Resumen ejecutivo

El riesgo de reparaYa no es técnico sino de mercado. El MVP tiene que responder tres preguntas:

- ¿La gente paga por inmediatez? Una urgencia resuelta en menos de 60 minutos.

- ¿Hay oferta suficiente? Profesionales verificados disponibles en menos de 60 minutos.

- ¿La relación sigue en la plataforma? Que cliente y profesional no arreglen por fuera después del primer trabajo.

La estrategia: validar con conserjería manual en 4–6 semanas, sin código, y recién después construir una app en FlutterFlow + Firebase con 8 features core.

## 1. Features core del MVP

Cuatro funciones por lado alcanzan para cerrar el ciclo completo: pedido, asignación, trabajo, pago y calificación.

### Cliente

| # | Feature | Mínimo indispensable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pedido de urgencia en 3 toques | Categoría (plomería, electricidad, cerrajería), descripción, foto opcional y ubicación por GPS ajustable a mano. |
| 2 | Asignación con perfil verificado | Foto, sello de verificado, calificación y tiempo estimado de llegada. Ver al profesional antes de que toque el timbre genera confianza. |
| 3 | Estado del servicio + contacto | Buscando, Asignado, En camino, En tu casa, Finalizado. Botón de llamada o WhatsApp, sin chat propio. |
| 4 | Pago y calificación | Aprobar el presupuesto en la app, pagar con Mercado Pago y calificar de 1 a 5 estrellas. |

### Profesional

| # | Feature | Mínimo indispensable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alta y verificación | DNI, antecedentes penales, matrícula si aplica y selfie. Aprobación manual por un admin. |
| 2 | Disponibilidad + recibir pedidos | Interruptor "Disponible ahora". Notificación con tipo de problema, foto y distancia. El primero que acepta se queda con el trabajo. |
| 3 | Presupuesto en el lugar | Carga el monto después del diagnóstico y el cliente lo aprueba desde su celular. |
| 4 | Historial y ganancias | Trabajos, montos y comisión descontada, en una sola pantalla. |

### Modelo de precio

Conviene definirlo antes de construir, porque condiciona el flujo de pago.

- Tarifa fija de visita urgente, cobrada al confirmar el pedido. Reduce cancelaciones y pedidos de curiosos.

- Presupuesto en el lugar para el trabajo en sí. Si el cliente lo rechaza, igual paga la visita.

- Comisión del 15–20% sobre el total. Validar en la conserjería cuánto aceptan ceder los profesionales.

### Qué queda fuera de la v1

| Queda afuera | Reemplazo en el MVP |
| --- | --- |
| Chat integrado | Botón de llamada o WhatsApp directo |
| Varios métodos de pago | Solo Mercado Pago (Checkout Pro) y, como mucho, efectivo |
| Mapa con seguimiento en vivo | Tiempo estimado fijo + estado "En camino" |
| Turnos programados | Solo "ahora": es el diferencial |
| Varios profesionales cotizando | Tarifa de visita fija + presupuesto en el lugar |
| Algoritmo de asignación inteligente | Aviso a los 5 más cercanos disponibles, gana el primero que acepta |
| Verificación automática de identidad | Revisión manual + videollamada de 10 minutos |
| Facturación automática, suscripciones, seguros, cupones | Nada por ahora |
| Reclamos dentro de la app | Soporte humano por WhatsApp |
| Panel de administración a medida | Consola de Firebase o Retool/Appsmith |
| Varias ciudades o muchas categorías | 1 ciudad y 3 categorías |

## 2. Recorrido de una urgencia: "se me quemó un enchufe"

Desde que el cliente abre la app hasta que califica pasan unos 77 minutos, con 13 pasos y un fallback manual si nadie acepta.

| Paso | Actor | Qué pasa | Minuto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Ve chispas en el enchufe, corta la luz y abre reparaYa | 0 |
| 2 | Cliente | Elige Electricidad, escribe "enchufe quemado, olor a quemado", saca una foto y confirma la dirección | 1 |
| 3 | Cliente | Ve "Visita urgente: $X, llegada estimada 30–60 min" y paga la visita con Mercado Pago | 2 |
| 4 | Sistema | Avisa a los 5 electricistas verificados y disponibles más cercanos | 2 |
| 5 | Profesional | Ve la foto y la distancia (3,2 km) y acepta. Al resto se le cancela el pedido. | 4 |
| 6 | Cliente | Recibe "Carlos M., 4,8 estrellas, verificado, llega en unos 25 min" | 4 |
| 7 | Profesional | Marca "En camino" y llama al cliente si hace falta | 5 |
| 8 | Profesional | Llega y marca "Llegué"; el cliente ve el cambio de estado | 30 |
| 9 | Profesional | Diagnostica y carga el presupuesto: "Cambio de toma + revisión de cableado: $Y" | 40 |
| 10 | Cliente | Aprueba el presupuesto en la app y el profesional hace el trabajo | 42 |
| 11 | Profesional | Marca "Finalizar trabajo" | 75 |
| 12 | Cliente | Paga el saldo con Mercado Pago; reparaYa retiene la comisión | 76 |
| 13 | Ambos | Se califican. El cliente ve la garantía reparaYa de 30 días, válida solo si pagó por la app. | 77 |

Si nadie acepta: a los 5 minutos el sistema agranda el radio de búsqueda. A los 10 minutos avisa al equipo de operaciones, que consigue a alguien por teléfono. En las primeras semanas este fallback es lo que evita fallar la promesa.

Cobro al profesional: liquidación semanal por transferencia, hecha a mano desde una planilla. El split automático de Mercado Pago queda para la v2.

La garantía es la defensa contra los arreglos por fuera: le da al cliente un motivo concreto para volver a pedir por la app.

## 3. Stack tecnológico

La recomendación es FlutterFlow + Firebase si no hay un equipo técnico fuerte, o React Native (Expo) + Firebase/Supabase si hay 1–2 desarrolladores con experiencia en JavaScript.

### Comparativa

| Opción | Tiempo al MVP | Costo | Geolocalización y notificaciones | Escalabilidad | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FlutterFlow + Firebase | 4–6 semanas | Bajo | Google Maps nativo, notificaciones con FCM, Firestore en tiempo real | Media-alta (exporta código Flutter) | Recomendado sin equipo técnico |
| React Native (Expo) + Firebase o Supabase | 6–10 semanas | Medio | Control total; PostGIS en Supabase para búsquedas por cercanía | Alta | Recomendado con 1–2 devs JS |
| Glide / Softr | 1–2 semanas | Muy bajo | Notificaciones push nativas débiles, sin tiempo real para dos tipos de usuario | Baja | Solo para prototipo interno |
| Nativo (Swift/Kotlin) | Más de 4 meses | Alto | Completo | Muy alta | Exagerado para validar |

### Arquitectura recomendada

| Capa | Herramienta |
| --- | --- |
| App (un código, dos roles) | FlutterFlow (Flutter), iOS + Android |
| Autenticación | Firebase Auth con login por SMS, clave en LATAM |
| Base de datos | Firestore, en tiempo real para los estados del pedido |
| Búsqueda por cercanía | Geohash con geofire-common en una Cloud Function |
| Lógica | Cloud Functions: asignación, timeouts y fallback |
| Notificaciones push | Firebase Cloud Messaging |
| Mapas y direcciones | Google Maps SDK + Places Autocomplete |
| Pagos | Mercado Pago Checkout Pro + webhooks |
| Archivos | Firebase Storage para DNI y fotos |
| Panel de administración | Retool o Appsmith sobre Firestore |
| Analítica | Firebase Analytics + Mixpanel (plan gratuito) |

### Decisiones que ahorran plata y tiempo

- Una sola app con selector de rol: se pasa una sola vez por la revisión de las tiendas y se mantiene un solo código.

- Android primero si la ciudad es mayoritariamente Android; iOS en la v1.1 o por TestFlight.

- Sin mapa en vivo: evita el rastreo en segundo plano, que complica permisos y consume batería.

- Costo de infraestructura con menos de 1.000 pedidos por mes: USD 0–50 (Firebase Blaze con bajo consumo + crédito de Google Maps), más USD 30–70 por mes de FlutterFlow Pro. Montos aproximados.

## 4. Validación temprana: conserjería y "Mago de Oz"

La meta es lograr 50 trabajos pagados en 4–6 semanas, con USD 300–800 de publicidad y sin escribir código.

### Semana 0–1: preparar la oferta

- Reclutar de 10 a 15 profesionales en 3 categorías. Empezar por cerrajería, la urgencia más pura, seguida de electricidad y plomería. Buscarlos en Google Maps, grupos de Facebook y corralones.

- Verificarlos a mano: DNI, antecedentes, matrícula y una entrevista corta. Armar un grupo de WhatsApp "Profesionales reparaYa".

- Acordar las reglas: tarifa de visita, comisión del 15–20% y respuesta en menos de 5 minutos.

### Semana 1: preparar la demanda

- Landing en Carrd o Framer (USD 0–20) con un mensaje: "Un plomero, electricista o cerrajero verificado en tu casa en menos de 60 min". Un solo botón: "Pedir ahora".

- El "Mago de Oz": el botón abre un formulario de Tally o Typeform (categoría, foto, dirección, teléfono) que simula una app y muestra "Buscando profesional cercano…". Detrás, una persona reparte el pedido a mano en el grupo de WhatsApp.

- WhatsApp Business como canal alternativo, con respuestas rápidas.

### Semanas 2–5: operar y medir

Canales de adquisición:

- Google Ads con palabras clave de intención alta: "cerrajero urgente [ciudad]", "electricista 24 hs [ciudad]". Es el canal que mejor imita el momento de la urgencia.

- Meta Ads segmentados por barrio.

- Administradores de consorcios e inmobiliarias: volumen recurrente y canal B2B.

- Stickers o imanes en ascensores de edificios.

Proceso manual por pedido:

- Llega el pedido y se publica en el grupo de profesionales.

- El primero que acepta se queda con el trabajo.

- Se le manda al cliente el nombre, la foto y el tiempo estimado por WhatsApp.

- Se cobra con un link de pago de Mercado Pago. Es imprescindible: valida la disposición real a pagar.

- Encuesta de satisfacción por WhatsApp y registro en Google Sheets.

### Métricas y criterios para seguir o frenar

Las referencias son orientativas y conviene ajustarlas al mercado local.

| Métrica | Qué valida | Referencia para seguir |
| --- | --- | --- |
| Visitante a pedido | Interés real | Más de 3–5% |
| Pedido a trabajo pagado | Disposición a pagar | Más de 50% |
| Pedidos cubiertos | Oferta suficiente | Más de 80% |
| Tiempo hasta la llegada | Promesa de inmediatez | Mediana menor a 60 min |
| Costo de adquisición vs. comisión | Economía de cada trabajo | Costo menor a 2 veces la comisión del primer trabajo |
| Recompra por la plataforma a 60 días | Riesgo de arreglos por fuera | Cualquier señal mayor a 15% es buena |
| Satisfacción del cliente | Calidad del servicio | Más de 4,5 estrellas |

Umbral de decisión: con 50 o más trabajos pagados, más del 80% de pedidos cubiertos y un costo de adquisición sostenible, se pasa a construir. Si no, ajustar categoría, precio o canal antes de gastar en desarrollo.

Riesgo principal: que cliente y profesional arreglen por fuera, lo que hundió a Homejoy, entre otros. La conserjería lo muestra enseguida si el cliente llama directo al profesional la segunda vez. La defensa es la garantía, la verificación y la comodidad, no el bloqueo.

## Hoja de ruta

Del arranque al lanzamiento local pasan unas 14 semanas, con una decisión de seguir o frenar en la semana 6.

| Semanas | Fase | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | Preparación | 10–15 profesionales verificados, landing y WhatsApp Business |
| 1–6 | Conserjería / "Mago de Oz" | 50 o más trabajos pagados, métricas y decisión de seguir o frenar |
| 6–12 | Construcción del MVP | App en FlutterFlow + Firebase con las 8 features core |
| 12–14 | Beta cerrada | Migrar clientes y profesionales de la conserjería a la app |
| 14 en adelante | Lanzamiento local | 1 ciudad y 3 categorías, manteniendo el fallback manual de operaciones |